华政办函〔2021〕19号

华容县人民政府办公室

关于印发《华容县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告反馈乡镇垃圾就地掩埋、焚烧问题整改方案》的通知

各乡镇人民政府、县直相关单位：

《华容县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告反馈乡镇垃圾就地掩埋、焚烧问题整改方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

华容县人民政府办公室

2021年8月20日

华容县贯彻落实第二轮中央生态环境保护

督察报告反馈乡镇垃圾就地掩埋、焚烧问题整  改  方  案

根据中央、省市关于生态环境保护有关精神和岳阳市突出环境问题整改工作领导小组《关于印发〈岳阳市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案〉的通知》相关要求，为切实抓好督察反馈我县“多个乡镇均存在垃圾就地掩埋、焚烧”问题整改落实，特制定本整改方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记生态文明思想和考察湖南、岳阳重要指示精神，牢固树立并切实践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以中央环境保护督察反馈问题整改为重要契机和强大动力，进一步深化对生态文明建设和环境保护工作的重要认识，切实增强贯彻落实生态环境保护的自觉性、坚定性，按照省、市关于生态环境保护工作的决策部署，以高度的政治责任坚决抓好中央生态环境保护督察反馈问题整改落实，助力建设“富美华容”现代化强县。

二、基本原则

1、坚持党政同责、一岗双责。提高政治站位，深刻认识整改工作的严肃性，主动担责、主动整改。各整改成员单位主要负责同志对本单位整改工作负总责，必须以抓铁有痕、踏石留印的作风，进一步压紧压实责任，敢抓敢管、动真碰硬，真整改、实整改。

2、坚持问题导向、分类处理。对整改任务实行台账式、清单式管理，逐一细化整改措施，逐件明确整改责任，逐一整改。整改工作必须坚持实事求是，采取切实可行、科学有效的措施，做到标本兼治、点面结合、系统发力。

3、坚持统筹兼顾、全面推进。坚持把督察反馈问题整改工作与深入贯彻中央、省、市关于生态文明建设和环境保护工作的一系列重大决策部署结合起来，与深入打好污染防治攻坚战结合起来，与建设“富美华容”现代化强县结合起来，加强统筹、协调和推进，以督察整改推动工作，以工作实绩检验整改成效，运用和巩固好督察成果。

三、整改目标

推行城乡一体化的垃圾治理模式，完善建设垃圾收集转运处置体系，实行户分类、村收集、乡转运、县处理的模式。规范日常运行维护管理，解决我县垃圾就地掩埋、焚烧问题。

四、整改措施

1、全面摸排，科学制定整改方案。对垃圾就地掩埋、焚烧问题开展全面排查，分析原因，制定整改方案。各乡镇（管委会）要根据实际常住人口数，按0.7公斤/人·天的垃圾产生量计算出本辖区的日产垃圾量，除去10%的可回收垃圾，对照每天向县转运的垃圾量推测出垃圾的去向，如果垃圾产生量与垃圾转运量差距较大时，必须及时排查、整改。

2、补齐短板，推行城乡一体化的垃圾治理模式。一是全部拆除露天垃圾收集池（围）；二是严禁掩埋、焚烧垃圾，加大垃圾收集转运的力度；三是提高垃圾收集处理能力，增加垃圾压缩转运的设施设备。

3、建立机制，规范日常运行维护管理。加强保洁清运队伍建设，提高保洁员收集垃圾的频次。加强垃圾压缩中转站的管理和维护使用，提高垃圾转运车辆的转运频率。加强督导检查，建立县、乡（镇）、村（居）、组、户五个层级联动的督查考核机制，加强垃圾治理工作成效考核评价，杜绝垃圾就地掩埋、焚烧等问题。

4、加强宣传，典型引路。大力开展宣传教育，加强《华容县人民政府关于全面禁止露天焚烧秸秆、垃圾的通告》（华政告〔2020〕6号）宣传力度，大力宣传生活垃圾分类减量的成功经验和做法，做得好的乡镇（管委会）向全县推介，各乡镇（管委会）要采取组织参观学习、培训指导等措施，提高广大村（居）民对生态环境保护的思想认识，积极参与、支持生活垃圾分类工作，形成健康环保的良好习惯。

五、保障措施

1、加强组织领导。成立由分管副县长张兴隆任组长，县城市管理和综合执法局、农业农村局、市生态环境局华容分局、田家湖生态新区管委会、高新区管委会、各乡镇人民政府主要负责人为副组长，城市管理和综合执法局、农业农村局、农村人居环境整治指挥部办公室、市生态环境局华容分局、田家湖生态新区管委会、高新区管委会、各乡镇分管负责人及经办人为成员的华容县乡镇垃圾就地掩埋焚烧问题整改工作领导小组（以下简称领导小组），负责统筹部署安排推进整改工作。领导小组办公室设县城市管理和综合执法局，由县城市管理和综合执法局牵头负责此次乡镇垃圾就地掩埋焚烧问题整改销号工作。各乡镇、县直有关部门成立相应的整改协调机构，切实负责抓好整改落实。

2、明确责任分工。

（1）乡镇（管委会）负责辖区内生活垃圾就地掩埋焚烧问题进行大调查、大排查、大整改，摸清现存问题，建立台账，制定整改方案并落实整改；负责露天垃圾池（围）拆除及拆除后的场地平整和恢复；负责垃圾收集设备的配置；形成制度健全、体系完善、运行规范的“户分类投放、村（社区）保洁收集、乡镇（管委会）转运压缩、县清运处理”城乡一体化生活垃圾处理模式，杜绝垃圾就地掩埋、焚烧问题。（具体工作见附表）

（2）县城市管理和综合执法局负责加强生活垃圾填埋环境污染防治设施运行监督检查，严肃查处不正常运行污染防治设施、偷排、超标排放等问题。规范生活垃圾填埋场运行管理，加强督促指导，采取必要的应急防范措施降低环境风险。负责县城建成区露天垃圾池（围）的拆除；负责乡镇垃圾中转站（压缩站）的垃圾、渗透液的转运及处理；负责乡镇垃圾就地掩埋焚烧问题整改资料的收集汇总和销号。

（3）县农业农村局和县农村人居环境整治指挥部办公室负责对各乡镇（管委会）垃圾就地掩埋焚烧等问题整改工作的协调督促、指导考核以及工作情况的收集汇总。

（4）市生态环境局华容分局负责指导督促问题整改销号。

3、制订整改方案。各成员单位要按照本方案制定具体整改方案，成立专门的整改工作队伍，严格按照“一套方案、一名领导、一支队伍、一抓到底”要求，定任务、定要求、定时限、定领导、定责任，明确具体整改措施、整改目标、整改时限、责任单位和责任人。

4、整改时限。立行立改，持续坚持。10月31日之前各相关成员单位要按整改要求完成整改。整改工作结束后，由农村人居环境整治指挥部办公室负责对各乡镇（管委会）的整改实施常态化监督管理。

5、加强督查问责。领导小组对各成员单位的整改工作进行定期不定期督察，对表面整改、假装整改、敷衍整改、迟滞整改的，报请县纪委监委等部门依法依规严肃追究相关责任单位和责任人员责任。

附表：华容县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告反馈乡镇垃圾就地掩埋焚烧问题整改工作任务清单

附表：

华容县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告

反馈乡镇垃圾就地掩埋焚烧问题整改工作任务清单

| 序号 | 问 题 | 内 容 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非正规垃圾堆放点 | 有无复堆、新增情况 | 县城市管理和综合执法局 | 县农业农村局、县农村人居环境整治指挥部办公室、市生态环境局华容分局、各乡镇（管委会） |  |
| 2 | 露天垃圾池（围） | 露天垃圾池（围）是否全部拆除 |  |  |  |
| 3 | 生活垃圾收集 处理 | 有无引导约束村（居）民规范（试点单位分类）投放、处理的制度或村规民约 |  |  |  |
|  |  | 村（居）民生垃圾（试点单位分类）投放是否规范 |  |  |  |
|  |  | 有无村组（社区）清扫、清运保洁制度 |  |  |  |
|  |  | 保洁人员和设备是否齐备 |  |  |  |
|  |  | 清扫保洁、清运转运是否及时，做到日产日清 |  |  |  |
|  |  | 有无乱倒、乱堆、随意倾倒、就地掩埋、焚烧生活垃圾等情况 |  |  |  |
| 4 | 垃圾压缩转运站的运行 | 有无中转压缩站安全、运行、保洁、消杀、维护等工作制度 |  |  |  |
|  |  | 所属设备设施技术状况是否良好，使用维护等情况是否正常 |  |  |  |
|  |  | 站内外环境卫生是否干净整洁，是否按规定进行消杀并规范记录 |  |  |  |
|  |  | 压缩垃圾、渗滤液转运台账是否真实规范 |  |  |  |
|  |  | 有无渗滤液滤漏、直排、外排等违规现象 |  |  |  |
| 5 | 检查督导 | 有无检查督导工作制度或建立工作促进机制，是否对本辖区进了检查督导 |  |  |  |