附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：  湖南华容东湖国家湿地公园管理所

预 算 编 码：  402005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年6 月 8 日

华容县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 胡安民 |  |  |  |  | 联络电话 |  |  | 13973024700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 14 |  |  |  |  | 实有人数 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 负责国家湿地公园规划的组织落实；负责湿地公园保护、管理和建设；开展湿地公园内资源调查、监测及野生动植物的救护和疫病防控工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：生态修复建设 任务2：水源涵养林建设 任务3：人工湿地建设 任务4: 岸线生态修复 任务5：科普宣教、科研监测工作 任务6：保障人员经费正常发放 任务7：保证单位经费正常运转，工作顺利开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 1、抓基础，不断提升管理水平 “基础不牢，地动山摇。”2021年，我们在软、硬件基础建设上持续着力：一是在局党委和相关部门的关心支持下，通过公开招考、部门调剂及积极落实引进人才优惠政策等举措，逐步稳定队伍建设，提升管理水平；二是不断完善内部管理制度，明确职责分工，宣教馆实行周一闭馆检修，其他时间朝九晚五对外开放，周末及节假日负责人带班值守等机制，切实提升工作效率和服务水平；三是强化宣教中心和管护站的日常管护，修缮维护了木栈道、观鸟台、宣教馆给排水、绿化景观等配套设施，不断夯实基础能力建设；四是狠抓安全生产工作，落实班子成员“一岗双责”，分解细化工作责任，重点排除公园宣教中心和北汊水库等核心景区安全隐患，确保了全年无安全事故发生；五是积极开展综治信访工作，通过形式多样的禁毒宣传活动，坚定了全所干部职工禁毒决心；针对上访事件，发现苗头，第一时间调查核实、处理，确保无上访事件发生。六是争取到县人大和财政现场调研我所财政预算执行和编制情况，并将2021年湿地保护专项预算纳入财政项目库优先执行类别。 2、抓项目，不断夯实发展基础 湿地公园涵括区域广、管护难度大、建设任务重，同时还承接试点建设的扫尾工作，预算资金严重不足。面对这些困难，我们主要通过争项争资，依靠项目资金支撑，不断提升管护成效。一是积极到各级林业、发改、财政、文广新旅局、科技局等部门争项引资，着力基础能力建设。今年已实施了中央预算内投资长江经济带绿色发展专项项目、省科技厅人工湿地、美国白蛾监测、岸线修复、湿地保护与修复5个项目。其中中央预算内长江经济带项目投资额为431万元，目前已完成初步设计方案、概算等编制工作；科技人工湿地项目总资金160万元，专项资金40万元，已完成人工湿地示范阶段下一步将进行人工湿地污水处理技术推广方案的制定阶段，本项目主要针对项目区生活污水及周边农村生活污水的排放，研究人工湿地污水处理系统，进行污水收集与集中净化处理。 生态修复建设：2021年在下西湖区域内140亩水域面积，选用乡土物种，近自然合理配置各种植物，栽植水生挺水植物:菰、莲、芦苇以及轮叶黑藻、苦草、伊乐藻等沉水植物，菱等浮叶植物，优化生态环境，提升水环境质量，改善水禽栖息要求，两年共计完成252.5亩。 水源涵养林建设： 2021年在东湖宣教中心周边及下西湖种植水源涵养林（草坪、桂花、红叶碧桃、柑子树、柳树、水杉、合欢等）100亩. 人工湿地建设：2021完成了中央引导地方科技发展项目：生活污水人工湿地净化示范基地建设维护项目总面积41.5亩，主要由3部分组成，即强化净化区、多样性保育区、稳定池，其中宣教中心人工湿地4亩，桃花岭渍堤人工湿地37.5亩。 岸线生态修复：因今年雨水较大，东湖水位居高不下，导致宣教中心入场公路与东湖水面交界处的堤岸受损严重，部分区段水位距离路面已不足两米。考虑到今年的丰水期即将到来，为避免堤岸再次受损，导致临湖硬化路面坍塌，同时也为了降低损失，杜绝安全隐患，确保游客安全，现急需采取护坡措施，拟利用大块麻石、土方对大堤进行修复，达到更好的防浪效果。堤岸受损长度为200米。实际施工护坡长度120米，坡宽6.3米，厚度0.8米，现已完工。 3.科普宣教、科研监测2021年湿地公园宣传教育的对象主要有社区及周边地区居民、当地各级部门工作人员、进入湿地公园的游客或外来务工者、周边乡镇中小学生和进行社会实践或者实习的大学生等。今年累计接待游客20000余人，并对周边居民、禹山镇中心小学进行湿地保护知识宣讲，为中小学提供湿地课外读本100余套，鸟类图册1000余本；对于园区内宣传标识牌进行维护与更换，并对宣教馆多媒体内容补充完善使功能更齐备完善；让人们更好地了解和关心湿地，营造了保护湿地的良好氛围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转 | 公共财 政拨款 |  |  | 政府基金拨款 |  |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  | 197.9 |  | 197.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基本支出 | 其中： |  |  |  |  | 项目支出 |  |  | 当年结余 |  | 累计结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人员支出 |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  | 197.9 | 88.9 | 78.9 |  |  | 10 |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公务接待费 | 公务用车运维费 |  |  | 公务用车购置费 |  | 因公出国费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  | 61.4 | 61.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：生态修复建设140亩 目标2：水源涵养林建设100亩 目标3：人工湿地建设41.5亩 目标4：岸线生态修复120米 目标5：科普宣教、科研监测；累计接待游客20000余人，为中小学提供湿地课外读本100余套，鸟类图册1000余本. |  |  |  |  |  | 根据活动及业务工作开展时间执行完成100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成情况 |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  | 质量指标 |  |  | 指标1：湿地修复率95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：各项目达到上级验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已达到 |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 指标1：实施5700.7公顷湿地的管理与维护，其中湿地面积4976.1公顷，保护保育区面积87.3公顷，恢复区260.4公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：生态修复建设140亩水源涵养林建设100亩人工湿地建设41.5亩岸线生态修复120米科普宣教、科研监测；累计接待游客20000余人，为中小学提供湿地课外读本100余套，鸟类图册1000余本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 指标1：开展稳定规范的湿地工作，达到国家湿地公园试点建设目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：年底完成上级年初下达的各项指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：成本控制在年初预算内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未超支 |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  | 社会效益 |  |  | 指标1：做好乡村的污水净化工程； 指标2：普及湿地保护的知识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |
|  |  |  | 经济效益 |  |  | 指标1：积极发展生态经济； 指标2：打造特色美食等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |
|  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  | 指标1：保护与恢复湿地生态系统 指标2：保护水系及水质安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  |  | 指标1：被维护对象满意率高于99%。 指标2：群众满意率达到100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |
| 胡安民 |  | 党支部书记 |  |  | 湖南华容东湖国家湿地公园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易湘华 |  | 副所长 |  |  | 湖南华容东湖国家湿地公园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赵伟 |  | 副所长 |  |  | 湖南华容东湖国家湿地公园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨辉 |  | 工会主席 |  |  | 湖南华容东湖国家湿地公园管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 毛红霞                   联系电话：13973025110

五、评价报告综述（文字部分） - 部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 1、职能职责 负责国家湿地公园规划的组织落实；负责湿地公园保护、管理和建设；开展湿地公园内资源调查、监测及野生动植物的救护和疫病防控工作。 - 机构设置 隶属于华容县林业局的副科级独立核算二级机构，财政全额拨款事业编制14人。设所长一名，副所长两名。下设综合办、科研监测股、湿地保护股、湿地宣教股四个股室及东湖湿地保护管理站、北汊水库湿地保护管理站、北汊湖保护管理站、下西湖保护管理站四个管理站。 - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2020年湿地公园总收入为197.9万元，总支出为197.9万元，其中基本支出为88.9万元，主要用于机构保障运转支出，项目支出为109万元，主要用于有害生物防治、湿地保护及恢复支出。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出为88.9万元,其中人员支出78.9万元，公用支出10万元。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 专项资金拨款109万元，已按工作进度拔付到位。专项资金在资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，资金分配做到公开、公平，按程序上报和审批，配备了工作能力强的工作人员，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用资金等违规行为。 2、专项资金实际使用情况分析 专项资金支付109万元，主要用于湿地保护与恢复90万元，有害生物防治19万元。 - 专项资金管理情况分析 1、项目成本（预算）控制情况:严格成本预算，严格控制成本支出，不乱花一分钱。 2、项目成本（预算）节约情况:加强成本预算管理，杜绝不必要开支，厉行节约，年度无超预算支出。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项管理情况分析 湿地公园建立了完善的财务管理制度。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 引导华容县湿地资源的保护和利用走上和谐发展轨迹，在保护生态的前提下，合理利用湿地资源，发展生态湿地休闲等特色产业，促进当地经济发展。改善环境，发展地方经济，满足人民群众日益增长的物质文化生活，提供生物多样性保护及科研的理想基地，促进湿地文化和生态文明的形成和传播。构建完善的生态网络，有效调节气候，有力保障和维护区域生态安全，有效涵养水源和调节洪水，对区域的防灾减灾作用巨大。湿地建设是保护了洞庭湖和实施洞庭湖生态经济区，保护了候鸟迁徙路线生态安全和保护生物多样性，保障了东湖水质与流域水安全。社会公众对湿地的服务满意率高于99%，职工满意率达到95%。2021年湿地公园资金使用达到预期的目标效果。 - 存在的主要问题 湿地公园线长面广，保护管理难度高，资金缺口大，建议向湿地保护方面多倾斜相关补助资金。 六、改进措施和有关建议 多开展湿地保护相关交流活动。以省、市各级进行组织，开展湿地保护的交流活动，包括人才交流，技术交流，设施设备使用交流，竞赛交流等。

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行 （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市重点民生实事完成情况 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 3 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 95 |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。